LivePlay Lab

直播互动玩法生成与评测工作台｜独立产品作品集

| 项目角色 | 交付物 | 版本状态 |
| --- | --- | --- |
| 独立产品实践者：产品定义、规则设计、React 原型、评测设计、研究操作包 | MVP PRD、可运行 Demo、3 个模板、50 条评测、研究与录屏材料 | MVP 已实现；真实访谈、无引导测试、模型评测和 V2 数据待执行 |

01｜项目概述

LivePlay Lab 面向直播与校园活动组织者：把主题、目标、受众、时长和边界转成可执行玩法，并在浏览器中呈现可点击的互动微应用。产品进一步把生成质量放进 Promptfoo 评测，避免只凭“文案像不像”判断 Coding Agent。

核心问题：玩法策划往往止于文本；AI 输出难以证明能跑通，也难以说明失败出在需求理解、代码状态还是自验证。

| 设计层 | 产品回答 |
| --- | --- |
| 规则层 | 三种模板将玩法拆为触发条件、参与动作、即时反馈和体验边界。 |
| 体验层 | 右侧浏览器微应用真实响应点击，并验证一次性提交与状态反馈。 |
| 可靠性层 | 50 条任务覆盖需求理解、代码生成、自验证、安全与体验。 |
| 证据层 | 研究记录和评测结果只有在真实执行后才回填，避免伪造样本或指标。 |

02｜产品方案与流程

玩法工作台：填写 Brief，选择关键词拼图、限时真知题或任务接力赛；生成规则、口播、实现 Brief 和风险点。

本地优先：未配置模型时依然生成结构化可运行草案；模型接口异常时回退到本地方案，保留用户输入。

模型 API：支持 OpenAI-compatible chat-completions，通过本机代理调用；Key 只存在当前会话或本机 .env。

模板与 Remix：将改过的规则保存为本机变体，刷新后可恢复，不存储密钥或真实用户资料。

评测与研究：界面显示 50 条任务和 5+5 个研究位置；“已复核”和“待执行”严格区分。

| 主路径 | 用户动作 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1. 定义问题 | 填写主题、目标、受众、时长、边界 | 对缺失主题/目标给出明确提示 |
| 2. 选择规则 | 选择一个模板 | 显示规则摘要并同步微应用皮肤 |
| 3. 生成方案 | 选择本地或模型模式并生成 | 输出结构化候选方案；模型失败回退 |
| 4. 试跑玩法 | 点击主互动 | 锁定重复提交，显示积分或全场进度 |
| 5. 沉淀证据 | 保存 Remix、复核用例、执行研究 | 本机保存规则；研究与评测只记录真实结果 |

03｜PRD 关键判断

| 决定 | 理由 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 不做真实平台接入 | MVP 先验证玩法和 Agent 产物闭环，避免账户、支付、隐私和平台依赖掩盖核心问题。 | 代码和 UI 不出现平台授权、真实数据或品牌仿冒。 |
| 默认本地生成 | 作品集 Demo 需要无 Key、无网络也可展示。 | 离线启动后可完成 Brief -> 方案 -> 微应用。 |
| 模板先于自由生成 | 先给用户可解释约束，降低黑盒感，也便于复用。 | 三模板的规则、适用场景和预览状态都可见。 |
| 失败分类进入产品 | Agent 质量需要定位而非只看最终文本。 | 50 条 Promptfoo 用例和人工复核字段可追溯。 |

04｜六周工作计划与工作日志

| 周次 | 目标 | 已产出 / 待执行 | 反思 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 访谈与竞品拆解 | 研究包、招募与记录模板已完成；5 位真实访谈待执行。 | 没有原始记录，不将假设写成洞察。 |
| 第 2 周 | MVP PRD、流程、三模板规则 | PRD、Figma 复画说明、三套规则已完成。 | 规则必须能映射到可观察的界面状态。 |
| 第 3 周 | Coding Agent 可运行 Demo 与模型 API | React Demo、本地生成、Remix、本机 API 代理已完成；真实 Key 调用待验证。 | 本地回退让 Demo 不依赖外部服务。 |
| 第 4 周 | Promptfoo 50 条任务与失败分类 | 配置与四类分类已完成；真实运行与人工复核待执行。 | 没有原始报告，不报告通过率。 |
| 第 5 周 | 5 名新用户无引导测试 | 任务卡、观察表、分析框架已完成；测试待执行。 | 观察员提示会污染结果。 |
| 第 6 周 | V2、复盘、录屏、作品集 | 作品集和录屏脚本已完成；V2 需由真实证据驱动。 | 结论和证据必须一一对应。 |

05｜工具使用与复现方法

| 工具 | 作用 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript + Vite | 搭建工作台、交互状态和响应式微应用。 | 交付代码不连接真实平台。 |
| Node.js 本机服务 | 代理 OpenAI-compatible 模型请求。 | 不日志化 Key；.env 不入库。 |
| Promptfoo | 配置 50 条回归任务与 LLM rubric。 | 真实运行后再输出结果和失败率。 |
| Markdown / Mermaid | PRD、流程、研究包和工作日志。 | 文档中的待执行状态不替换为结论。 |
| 浏览器自动化 | 构建后检查主路径、桌面与移动布局。 | 截图仅展示演示数据。 |

复现：在项目根目录运行 npm install、npm run dev；执行 npm run test、npm run lint、npm run build。模型调用需要另开终端运行 npm run server，并在界面会话或本机 .env 填写兼容端点与 Key。

06｜研究与评测计划（未执行部分）

第 1 周招募 5 名有直播或活动组织经验的人，使用 30 分钟半结构访谈理解玩法如何从想法走到现场。第 5 周招募 5 名新用户，在不提示的情况下完成“选择模板 -> 生成 -> 预览 -> 保存 Remix”。每次观察要区分原话、事实和研究者解释。

评测使用 50 条 Promptfoo 用例。每条需要记录模型、提示版本、原始输出、人工复核、失败编码和修复假设。无论是用户研究还是模型评测，执行前都不得在作品集中填“完成率”“提升率”或虚构反馈。

07｜下一步与面试表达

先完成 5+5 真实研究，按严重度和频次形成 V2 backlog。

使用目标模型跑完 50 条评测，优先处理安全与主路径严重失败，并保留前后对比。

录制 5 分钟演示：展示 Brief、模板、可点击状态、失败回退、评测和研究边界。

面试时从“如何把 AI 输出变成可验证产品”讲起：约束输入、规则化生成、可运行原型、失败分类、真实研究闭环。

项目材料：README、PRD、Figma 流程、研究包、评测方案、六周工作日志、操作手册、演示脚本均位于仓库 docs/ 目录。